Приложение 1

к муниципальной программе Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»

| Наименование Подпрограммы: | подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы: | отдел градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел градостроительства и жилищно - коммунального хозяйства) |
| Соисполнитель Подпрограммы: | муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-хозяйственное управление» Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – МБУ «Дорожно-хозяйственное управление») |
| Участники Подпрограммы: | юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, определяемые по результатам проведенных торгов и заключившие контракты (договора) с администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее - юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели) |
| Задачи Подпрограммы: | обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы: | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта или ремонта автомобильных дорог; количество дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Грачевского муниципального округа. |
| Сроки реализации Подпрограммы: | 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы: | общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит 160 935,05 тыс. руб., в том числе по годам: в 2021 году – 122 108,63 тыс. руб.; в 2022 году – 19 800,05 тыс. руб.; в 2023 году – 19 026,37тыс. руб.; в 2024 году – 0,00 тыс. руб.; в 2025 году – 0,00 тыс. руб.; в 2026 году – 0,00 тыс. руб. по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета – 43448,11 тыс. руб., в том числе по годам: в 2021 году – 43 448,11 тыс. руб.; в 2022 году –0,00 тыс. руб.; в 2023 году –0,00 тыс. руб.; в 2024 году –0,00 тыс. руб.; в 2025 году –0,00 тыс. руб.; в 2026 году –0,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края – 58 462,09 тыс. руб., в том числе по годам: в 2021 году – 58 462,09 тыс. руб.; в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; в 2023 году – 0,00 тыс. руб.; в 2024 году – 0,00 тыс. руб.; в 2025 году – 0,00 тыс. руб.; в 2026 году – 0,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края – 59 024,86 тыс. руб., в том числе по годам: в 2021 году – 20 198,44 тыс. руб.; в 2022 году – 19 800,05 тыс. руб.; в 2023 году – 19 026,37 тыс. руб.; в 2024 году – 0,00 тыс. руб.; в 2025 году – 0,00 тыс. руб.; в 2026 году – 0,00 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы: | увеличение к 2026 году в сравнении с 2019 годом протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта или ремонта автомобильных дорог, до 265,0 км; снижение к 2026 году в сравнении с 2019 годом количества дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Грачевского муниципального округа до 42 единиц. |

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения вне границ населенных пунктов.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается реализация комплекса мер по содержанию межпоселенческих  автомобильных дорог.

Непосредственными результатами реализации данных основных мероприятий Подпрограммы станут:

-зимнее и летнее содержание автомобильных дорог;

-проведение диагностики автомобильных дорог;

-разработка проектно-сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУ «Дорожно-хозяйственное управление».

2.Содержание и ремонт улично-дорожной сети.

В рамках основного мероприятия предполагается реализация комплекса мер по содержанию и ремонту поселенческих автомобильных дорог в населенных пунктах.

Непосредственными результатами реализации данных основных мероприятий Подпрограммы станут:

увеличение за 2021 - 2026 годы протяженности сети местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения ремонта автомобильных дорог на 58,3 км.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУ «Дорожно-хозяйственное управление» .

3.Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается реализация комплекса мер по ремонту межпоселенческих  автомобильных дорог: в рамках нацпроекта будут отремонтированы 2 автомобильные дороги «село Спицевка – поселок Новоспицевский» и «Сергиевское – поселок Чкалова».

Ответственными исполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели.

Управляющий делами администрации

Грачевского муниципального района

Ставропольского края		                                                        Л.Н. Шалыгина