Приложение 6

к муниципальной программе

Грачевского муниципального округа

Ставропольского края «Развитие

транспортной системы и обеспечение

безопасности дорожного движения в

Грачевском муниципальном округе

Ставропольского края»

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края на 2021 - 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Исполнители | Итого | Источник финансирования | | |
| Федеральный бюджет | Бюджет Ставропольского края | Местный бюджет |
| 1 | Ремонт участка № 1 автомобильной дороги "село Спицевка - поселок Новоспицевский" км 0+000 - км 5+527 | 2021 | МБУ «Дорожно -хозяйственное управление Грачевского муниципального округа» | 27 833 899,40 | 3 375 722,39 | 23 066 482,04 | 1 391 694.97 |
| 2 | Ремонт участка № 2 автомобильной дороги "село Спицевка - поселок Новоспицевский" км 5+527 - км 6+724 | 2021 | МБУ «Дорожно -хозяйственное управление Грачевского муниципального округа»» | 5 916 011,08 | 717 499,58 | 4 902 710,94 | 295 800,56 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Тугулук Грачевского района по ул. Ленина на участке км 0+500 - км 0+610 | 2021 | «Тугулукское территориальное управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края» | 779 641,46 | 94 555,67 | 650 741,58 | 34 344,21 |
| 4 | Ремонт участка № 1 автомобильной дороги ул. Красная (от а/д "Астрахань-Элиста-Ставрополь" Р-216 с. Старомарьевка Грачевского района на участке км 0+000 - км 0+480 | 2021 | Старомарьевское территориальное управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края» | 1 893 125,90 | 229 600,15 | 1 568 869,45 | 94 656,30 |
| 5 | Ремонт участка № 2 автомобильной дороги ул. Красная (от пер. Кузнечный) с. Старомарьевка Грачевского района на участке км 1+750 - км 3+250 | 2021 | Старомарьевское территориальное управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края» | 9 107 285,63 | 1 104 540,46 | 7 547 380,89 | 455 364,28 |
| 6 | Ремонт участка № 3 автомобильной дороги ул. Красная (от дома № 363/2) с. Старомарьевка Грачевского района на участке км 5+745 - км 6+600 | 2021 | Старомарьевское территориальное управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края» | 4 271 070,73 | 517 999,61 | 3 539 517,58 | 213 553,54 |
| 7 | «Ремонт участка №3 автомобильной дороги «село Спицевка - поселок  Новоспицевский» км 6+724 - км 10+440» | 2022 | МБУ «Дорожно -хозяйственное управление Грачевского муниципального округа»» | 41 355 596,45 |  | 39 287 816,63 | 2 067 779,82 |
| 8 | «Ремонт автомобильной дороги «Сергиевское - поселок Чкалова» км 8+500 -км 10+150» | 2022 | МБУ «Дорожно -хозяйственное управление Грачевского муниципального округа»» | 30 546 248,04 |  | 29 018 935,64 | 1 527 312 ,40 |
| 9 | «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красная (от ул. Кооперативная) в селе Кугульта Грачевского района Ставропольского края», 0+000 -км 2+080 | 2022 | МБУ «Дорожно -хозяйственное управление Грачевского муниципального округа»» | 34 637 470,49 |  | 32 905 596,96 | 1 731 873, 53 |
| 10 | «Ремонт участка автомобильной дороги «Сергиевское - поселок Чкалова», км 4+250-км 8+500» | 2023 | МБУ «Дорожно -хозяйственное управление Грачевского муниципального округа»» | 56 792 852,52 |  | 53 953 209,90 | 2 839 642,62 |
| 11 | «Ремонт участка автомобильной дороги «Сергиевское - поселок Чкалова», км 0+000 -км 4+250» | 2023 | МБУ «Дорожно -хозяйственное управление Грачевского муниципального округа»» | 55 794 340,12 |  | 53 004 623,11 | 2 789 717,01 |
| 12 | "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (от ул. Кооперативная) в селе Кугульта Грачевского района Ставропольского края", 0+000-км 1+113 | 2023 | МБУ «Дорожно -хозяйственное управление Грачевского муниципального округа»» | 18 048 127,00 |  | 17 145 720,65 | 902 406,35 |