|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе Грачевского муниципального округа Ставропольского края  «Формирование  современной городской среды на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2018-2024 годы» |

ПОДПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2018-2024 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края

на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2018-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | с 2018 по 2020 год администрации муниципальных образований поселений Грачевского района Ставропольского края,  с 2021 по 2024 год отдел по работе с территориями администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители  подпрограммы | Старомарьевское территориальное управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники  подпрограммы | физические и юридические лица, органы местного самоуправления |
| Задачи  подпрограммы | организация мероприятий по благоустройству общественных территорий;  организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий. |
| Показатели решения задач подпрограммы | доля благоустроенных общественных территорий в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края к общему количеству общественных территорий;  доля благоустроенных дворовых территорий в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края к общему количеству дворовых территорий;  количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков;  доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц. |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2018-2024 |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | справочно: объем финансирования, предусмот-ренного на реализацию Программы за счет средств бюджета Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края составил 23 831,69 тыс. рублей, в том числе, по годам:  2018 год – 00,00 тыс. рублей;  2019 год – 12 731,69 тыс. рублей;  2020 год – 11 100,00 тыс. рублей.  из них в 2019 году:  11 544,73 тыс. рублей – за счет средств, поступающих из федерального бюджета;  550,38 тыс. рублей – за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  636,58 тыс. рублей – за счет собственных доходов бюджета муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края  0,00 тыс. рублей – за счет средств внебюджетных источников.  В том числе на благоустройство общественных территорий – 12 731,69 тыс. рублей:  из них:  11 544,73 тыс. рублей – за счет средств, поступающих из федерального бюджета;  550,38 тыс. рублей – за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  636,58 тыс. рублей – за счет собственных доходов бюджета муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края  0,00 тыс. рублей – за счет средств внебюджетных источников.  В 2020 году:  0,00 тыс. рублей – за счет средств, поступающих из федерального бюджета;  10 535,77 тыс. рублей – за счет средств,  поступающих из бюджета Ставропольского края;  564,23 тыс. рублей – за счет собственных доходов бюджета муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края  0,00 тыс. рублей – за счет средств внебюджетных источников.  Прогнозируемый объем финансирования, предусмотренного на реализацию Программы за счет средств бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края составляет 236,36 тыс. рублей, в том числе:  2021 год – 56,36 тыс. рублей;  2022 год – 60,00 тыс. рублей;  2023 год – 72,80 тыс. рублей;  2024 год – 60,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края к общему количеству общественных территорий до 100% в 2024 году;  Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края к общему количеству дворовых территорий до 100% в 2024 году;  Количества благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  Количества благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков;  Увеличение доли трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц до 1,9% в 2024 году. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Анализ сферы благоустройства в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края показал, что в последние годы в населенных пунктах округа проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень благоустройства дворовых территорий, низкий уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий.

На территории населенных пунктов округа имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, установку малых архитектурных форм.

Общее количество общественных территорий в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края составляет 46 ед., из них количество благоустроенных общественных территорий общего пользования по состоянию на 01.09.2022 года составляет 12 ед.

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.09.2022 года, составляет 34 ед.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2021 – 2024 годах, приведен в приложении 6 к Программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г. № 279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края» (далее – Порядок по инвентаризации). В рамках адресного перечня справочно указаны общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных программ Грачевского муниципального округа Ставропольского края или ха счет непрограммных расходов. Информация об объемах и источниках финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Грачевского муниципального округа Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края, приведена в приложении 7 к программе.

Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает

70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 февраля 2017 г. № 64 «О межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее – межведомственная комиссия), в порядке, установленном межведомственной комиссией.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п (далее соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий

с использованием средств субсидии, администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее – цифровизация городского хозяйства), а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края проводит мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли благоустроенных общественных территорий в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края к общему количеству благоустроенных территорий до 100% в 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел по работе с территориями администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Комфортная городская среда.

На территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края имеются общественные территории, уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Реализация проектов благоустройства общественных территорий Грачевского муниципального округа Ставропольского края предусматривается в том числе за счет субсидии, предоставляемой в рамках программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23.08.2017 года № 332-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2021 – 2024 годах, приведен в приложении 6 к Программе.

Информация об объемах и источниках финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Грачевского муниципального округа Ставропольского края приведена в приложении 5 к Программе.

При выполнении работ по мероприятию «Комфортная городская среда» с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п (далее соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации муниципального хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Доля участия бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края в софинансировании объектов благоустройства на 2023 год составит 0,1%, от общего объема бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества благоустроенных общественных территорий.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Старомарьевское территориальное управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

На территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Общее количество дворовых территорий в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края составляет 23 единицы, по состоянию на 01.09.2022 года благоустройство дворовых территорий не проводилось.

Таким образом, общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.09.2022 года, составляет 23 единицы.

Работы по благоустройству дворовых территорий в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее – минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий). Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в Приложении 8 к программе.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм (далее – дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в форме однодневного субботника, оформляемого соответствующим актом Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника по уборке дворовой территории в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края возлагается на администрацию Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2021 – 2024 годах, приведен в приложении 9 к Программе.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по инвентаризации.

Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает

70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом Грачевского муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, может осуществляться по решению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края одним из следующих способов:

1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Грачевского муниципального округа Ставропольского края, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным учреждениям в оперативное управление);

3) посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Грачевского муниципального округа Ставропольского края, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании края (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края самостоятельно определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Грачевского муниципального округа Ставропольского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений указанных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края к общему количеству благоустроенных территорий до 100% в 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел по работе с территориями администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

4. Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края отсутствуют объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с Правилами благоустройства территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно – объекты недвижимого имущества, Правила благоустройства).

Работы по благоустройству осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края и собственниками (пользователями) в срок не позднее 2024 года.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 - 2024 годах, приведен в приложении 10 к Программе.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел по работе с территориями администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома).

В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел по работе с территориями администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

6. Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, по увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов, проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

В ходе проведения процедуры общественных обсуждений администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в программу.

В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за ходом выполнения программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта программы администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края обязана предпринимать необходимые меры для обеспечения участия в обсуждении не менее 7500 человек, что составляет 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края, а также для увеличения к 2024 году числа участников обсуждения до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края.

Помимо этого, администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается актуализация муниципальных программ по результатам проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий (далее – голосование). Голосование проводится в соответствии с Порядком проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающими мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» и муниципальными правовыми актами.

В целях достижения показателя национального проекта «Жилье и городская среда» «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» запланировано обеспечение участия в голосовании в 2024 году 4200 граждан, в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края*,* что составляет 30 процентов общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края*.*

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества вовлеченных граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел по работе с территориями администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 4 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_